Industrie

(Société Fluides Air Comprimé Services)
S.A.R.L. au Capital de 8 000,00 €

En cours d’immatriculation R.C.S de Lyon

Montrigaud, le 23/02/2011

| Société : | PROMATEC |
| --- | --- |
| A l’attention de : | Mrs César PUENTE, Ricardo, Thierry et Patrick CHARNAY |
| Adresse : | ZI de Bidaille |
| Ville : | 74 930 SCIENTRIER |

OBJET : Chantier « AFM »

- DEVIS –

Messieurs,

Nous vous remercions pour votre accueil et vous assurons faire tout le nécessaire afin que ce chantier, si commandé, se passe au mieux de nos intérêts communs.

Ce chantier porte sur la fourniture et la pose des réseaux huile ref :

- 3FBD 16 CCA (rodage carter)

- 6FBD 36 CCA (usinage carter)

- 5FBD 36 CCA (vilebrequins)

Comme définis dans vos cahier des charges et métrages (940m validés par Thierry) transmis le 09 02 2011

Nous vous proposons après nos différents entretiens, en l’état de nos informations, 2 solutions :

A – Solution en acier peint (standard PSA), fournitures, 52 vannes, pose, MO et Déplacements

à 172 000,00 € net ht franco

B – Solution en inox rigide, serti, et soudé + bagues de couleur, fournitures, 52 vannes, pose, MO et Déplacements

à 179 000,00 € net ht franco

Travaux en semaine !

- GENERALITES :

* Un repérage avec vous sera prévu aussitôt que possible, M.René BRET et M.JLuc FALCONNET iront sur place !

GARANTIE DECENNALE sur tout le chantier et 1 an sur les différents matériels

Hors électricité pour l’ensemble du chantier et d’une manière générale ce qui ne figurerait pas sur la présente

Possibilité d’utiliser une zone de stockage à l’intérieur

Nacelle et engins de manutention par nos soins

Règlement : 30 % par virement à la commande

30 % au démarrage du chantier, avancement chantier et déblocages 			à définir ensemble

Solde   ‘’    ‘’      à la clôture du chantier

Délai : Démarrage travaux Mai ou Juin à définir

Validité : Fin février 2011 (attention flambée des prix matières premières !!!)

Résolus à répondre à vos attentes et vous remerciant pour votre confiance, nous demeurons à votre disposition,

Courtoisement,

A.BALAZARD

06 75 44 57 61

BON POUR ACCORD (Tampon et cachet) à nous retourner/fax : 04 86 55 63 01

PS : Un suivi de chantier sera assuré par M.FALCONNET